CTQ 5

Comitato Territoriale Quartieri 5

Quartieri Carpinello-Villa-Rotta-Castellaccio-Bagnolo-Borgo Sisa

Pievequinta-La Caserma-Casamurate

S.Leonardo-Villa Selva-Forniolo

Verbale 2 marzo 2022

IL giorno 2 marzo 2022 a Pievequinta Palazzo Monsignani si è svolto l'incontro organizzato dal Comitato territoriale Quartieri 5, circa le  modalità e i tempi di realizzazione degli interventi sulla Cervese a La Caserma ( allargamento strada, rifacimento ponti sui canali, Bevano, Torricchia e Saraceta, erano presenti;

Per la Provincia; la Vice Presidente  Valentina Ancarani, il Consigliere Provinciale Daniele Valbonesi con delega ai lavori pubblici, Ing. Fabrizio di Blasio Dirigente settore viabilità e trasporti.

Per il Consorzio di Bonifica;  Ing Chiara Benaglia e Pantieri Enrico.

Per il Servizio sicurezza territorio protezione Civile Geom.Fausto Pardolesi.

La riunione è aperta dal referente del CTQ Aureliano Ronchi che richiama i punti all'O.d.G  e invita i presenti ad intervenire sui temi di loro competenza.

I Rappresentanti della Provincia confermano che l'Anas non ha ancora versato tutti i fondi previsti nel passaggio della Cervese, sono stati versati solo quelli utilizzati per il tratto Bagnolo Caserma, rimangono ancora 790.000 €,  che dovevano servire per realizzare il progetto già disponibile di messa in sicurezza il centro di La Caserma, anche per questo progetto è previsto un confronto con il Quartiere.

La Provincia ha sollecitato l Anas ad effettuare il versamento ma non ha ricevuto ancora risposta.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza e l'allargamento dell' ultimo tratto della Cervese di 2,6 km di competenza Forlivese da Caserma a Casamurate, hanno assunto l'impegno di partire con la progettazione, che sarà poi  presentata al Quartiere, per poi ricercare i finanziamenti necessari.

Hanno poi confermato che è in stato avanzato il Progetto di demolizione e di ricostruzione del Ponte sul Bevano già finanziato per 1.2 milioni di € e che i lavori inizieranno dopo l'estate.

Su nostra richiesta ci confermano che il progetto prevede lo spazio necessario per una eventuale pista ciclabile.

Fausto Pardolesi in rappresentanza del  Servizio sicurezza territorio protezione civile conferma che il Bevano è soggetto a piene frequenti, con gli interventi previsti e quelli già effettuati con la manutenzione ordinaria sulla vegetazione e rischi frane si ridurranno i problemi.

Sono inoltre previsti tracciati ciclopedonali lungo gli argini del torrente in modo da facilitare la manutenzione e favorire la mobilità sostenibile.

Chiara Benaglia per il Consorzio di Bonifica informa che per i torrenti torricchia e serrachieda sono stati effettuati in questi ultimi 3 anni numerosi interventi per sistemazione delle sponde che tendono a franare e pulizie fondali.

Ha poi fatto presente che in tutti canali di scolo vengono gettati rifiuti, che richiedono interventi continui di per la pulizia e il recupero,  chiede ai quartieri di fare opera di sensibilizzazione verso i cittadini per fare cessare queste brutte abitudini.

Per quanto riguarda i ponti, servono i finanziamenti e che se non dovessero coprire entrambi i ponti va data precedenza a quello su torricchia che và riprogettato.

A fine incontro  dai presenti e stato sollevato il problema della rotonda che verrà realizzata su via del Bosco, rimarcando il fatto che l'anello della rotonda è privo di spazio per una futura pista ciclabile Carpinello Forlimpopoli, pertanto essendo questa un intervento di progettazione Comunale è stata rimandata la discussione ad un prossimo incontro con il Comune.

Per concludere il Comitato Territoriale dei Quartieri 5 ritiene che l'incontro sia stato importante per capire lo stato di avanzamento dei progetti,  per attivare un percorso di coinvolgimento dei quartieri nella fase di progettazione dei vari interventi.

Il CTQ vista l'importanza degli interventi che dovranno essere realizzati dalla Provincia e dagli enti gestori dei relativi torrenti, ritiene necessario aprire un confronto con l'Amministrazione Comunale per un approfondimento sugli interventi di competenza Comunale (piste ciclabili, sicurezza centri abitati).

Pievequinta 3 Marzo 2022