CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI GUAINA BITUMINOSA SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI TRICASE

Art. 1

La presente convenzione ha per oggetto l’esecuzione degli interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti guaina bituminosa sul territorio comunale di Tricase.

Art. 2

Le fasi dello smaltimento dei materiali contenenti guaina bituminosa , sono le seguenti:

- Sopralluoghi;

- Analisi chimiche;

- Piano di lavoro;

- Acquisizione autorizzazioni;

- Smontaggio con personale qualificato;

- Pesatura

- Confezionamento;

- Trasporto agli impianti di riciclo.

Art. 3

La ditta interessata si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dall’articolo precedente previa formale richiesta di preventivo e conferma di intervento da parte del privato cittadino.

L’Amministrazione Comunale resterà comunque estranea al rapporto giuridico che si andrà ad instaurare tra la ditta convenzionata ed il privato cittadino.

Art. 4

Gli interventi richiesti direttamente dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente alla ditta interessata il prezzo di € 0,48 al Kg oltre IVA, previo rilascio di relativa fattura.

Per interventi relativi a piccole quantità non superiori a kg 50 (cinquanta) comporta il pagamento del prezzo forfettario di euro 50,00 oltre IVA.

Non sono comprese nei prezzi suddetti eventuali predisposizioni di ponteggi straordinari, il cui costo sarà pari ad € 8 per ogni mq di ponteggio, misurato in proiezione verticale.

Art. 5

Condizioni operative: la ditta interessata si impegna a completare il servizio nei 10 giorni successivi all’acquisizione delle autorizzazioni; è comunque consentita alla ditta convenzionata una dilazione dei tempi di intervento al fine di consentire un minimo di n°3 interventi giornalieri.

Art. 6

La ricezione delle richieste del privato cittadino sarà effettuata direttamente presso la sede della ditta che metterà a disposizione un numero telefonico e di fax. E’ fatto obbligo alla ditta di comunicare mensilmente, all’ufficio competente, l’elenco degli interventi eseguiti sul territorio comunale.

Art. 7

La pubblicizzazione di quanto previsto con la presente convenzione sarà effettuata, con il patrocinio gratuito del Comune, a cura e spese della ditta convenzionata, mediante affissione di manifesti pubblici o con altri mezzi pubblicitari ritenuti idonei, entro e non oltre 15 giorni dall’affidamento del servizio.

Art. 8

La ditta interessata si impegna a praticare uno sconto del 5% sui prezzi indicati nell’articolo 5 per gli interventi che saranno richiesti ed affidati direttamente dall’Amministrazione Comunale.

Art. 9

Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per la stessa Amministrazione Comunale di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione di interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti guaina bituminosa.

Art. 10

Nessun onere finanziario deriva all’Amministrazione Comunale dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatti salvi i costi rivenienti dagli eventuali interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti guaina bituminosa formalmente richiesti dalla stessa Amministrazione nei modi indicati negli articoli precedenti.

Art. 11

La presente Convenzione viene stipulata con effetto dal 21 marzo 2013 e per la durata di anni uno e, cioè, sino al 20 marzo 2014 . Alla scadenza dell’annualità, la Convenzione si rinnoverà previa adozione da parte dell’Amministrazione Comunale di apposito provvedimento.

Art. 12

La presente convenzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 634/72, è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso, con spese a carico del richiedente la registrazione stessa.

Tricase lì

Il Responsabile del Settore								La Ditta